## Slide 1
ユーザーストーリーマッピングのガイダンス
当ドキュメントでは、次の3点についてご紹介します。
  ユーザーストーリーマップで登場する用語の説明
  ユーザーストーリーマップの作成手順
  ユーザーストーリーマップのサンプル
  ユーザーストーリーマッピングの進め方

## Slide 2
Ⅰ．ユーザーストーリーマップで登場する用語の説明
用語 | 説明
ユーザー | 利用するユーザー
バックボーン | ユーザーが製品やサービスを利用する際の主要な行動やステップを時系列で示して大きな流れを表す
タスク | ユーザーが行う具体的な行動やステップを動詞句の表現で書く (例)「商品を検索する」「商品をカートにいれる」
アクティビティ | 必要に応じて、類似するタスクをグルーピングして、大きなテーマ(カテゴリ)とする
ナラティブフロー | 時系列でユーザーの行動(タスク)を並べて、全体のストーリーを可視化したもの
ユーザーストーリー | タスクを掘り下げて詳細化したもの 形式「○○(Who)として、○○(What)したい、それは○○(Why)のため」 (例)「利用ユーザーとして、過去の購入履歴を検索したい。同じ商品をリピート購入したいため」
MVP (Minimum Viable Product) | 必要最低限のプロダクト(機能群) 早期にユーザーへ価値を提供しつつ、フィードバックを得ることができる
タスク
タスク
タスク
タスク
タスク
アクティビティ
アクティビティ
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ナラティブフロー
(物語の流れ)
バックボーン
(ストーリーの骨格)
ユーザー
MVP(リリース1)
リリース2
リリース3
リリース4以降
ユーザーストーリー

## Slide 3
Ⅱ．ユーザーストーリーマップの作成手順
STEP | 説明
事前準備 | 目指すミッション、ビジョンを確認する ペルソナを確認する ペルソナの課題やニーズを確認する (※カスタマージャーニーマップを活用すると効果的)
STEP1 | バックボーン(ストーリーの骨格)を洗いだす
STEP2 | ユーザーストーリーを洗いだす
STEP3 | ユーザーストーリーを優先順位で並び替える
STEP4 | 初期リリースしたい範囲をMVPとして決める
タスク
タスク
タスク
タスク
タスク
アクティビティ
アクティビティ
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ユーザーストーリー
ナラティブフロー
(物語の流れ)
バックボーン
(ストーリーの骨格)
ユーザー
MVP(リリース1)
リリース2
リリース3
リリース4以降
ユーザーストーリー

## Slide 4
バックボーン
(ストーリーの骨格)
ユーザーストーリー
ユーザー
【STEP1】
時系列に利用するユーザーとユーザー行動の要求を書き出し、適宜グルーピングする
【STEP2】
STEP1で書きだしたユーザー行動の要求をスライス(分割)して、ユーザーストーリーとして書き出す
（○○したい、それは△△[理由]のため）
Ⅱ．ユーザーストーリーマップの作成手順

## Slide 5
バックボーン
(ストーリーの骨格)
優先順位(高)
ユーザー
【STEP3】
ユーザーストーリーを優先順位で並べ替える
優先順位(低)
Ⅱ．ユーザーストーリーマップの作成手順
ユーザーストーリー

## Slide 6
【STEP4】
初期リリースしたい範囲をMVPとして決める
※MVP(Minimum Viable Product)
MVP
Ⅱ．ユーザーストーリーマップの作成手順
バックボーン
(ストーリーの骨格)
ユーザー
ユーザーストーリー

## Slide 7
新規登録したい
空きホテルを検索したい
会員登録
新規登録したい
予約時に個人情報を登録したくないため
バックボーン
(ストーリーの骨格)
利用ユーザー
MVP
登録内容を変更したい
ホテルを探す
オススメを探したい
ホテルを予約する
割引を受けたい
予約確定したい
SNS情報で登録したい
簡単に登録手続きしたいため
登録情報を変更したい
引っ越しや電話変更があったときに修正したいため
カード情報を変更したい
カード切替時に新しいカードを設定したいため
日付で検索したい
宿泊日で空いているホテルを探したいため
地名で検索したい
そのエリアのホテルに泊まりたいため
地図で近くのホテルを検索したい
急な宿泊ですぐに近くを調べたいため
人気順で探したい
他の人がよく泊っているホテルを知りたいため
価格ごとの人気順で探したい
価格帯のうち良さそうなホテルを知りたいため
割引率の高い割引を適用してほしい
一番良い割引を受けたいため
溜まったポイントを使いたい
お得に利用したいため
予約確定してほしい
ホテルの予約をFIXしたいため
カードで支払いたい
事前にカードで支払っておきたいため
現地で支払いたい
変更するかもしれずまだ支払たくないため
Ⅲ．ユーザーストーリーマップのサンプル
ユーザーストーリー

## Slide 8
Ⅳ．ユーザーストーリーマッピングの進め方
[職場で集合して実施する場合]
前述の手順のイメージを参考に、ホワイトボードや模造紙を使用し、付箋にアイデアを書き出して進めます。
[オンライン環境で実施する場合]
ホワイトボードツール(miro、MURALなど)を活用します。
付箋機能を使用してアイデアを整理するか、ツールによってはテンプレートが備わっている場合がありますので、
そちらを利用して行うこともできます。